|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有达到学生预计的笔记效果和要求 | 用户风险 |
| R2 | 软件存在bug | 在不同的环境中运行产生未预料的问题 | 质量风险 |
| R3 | 项目进度缓慢 | 沟通不足，质量欠佳，导致局部重新开发 | 进度风险 |
| R4 | 软件扩展性差 | 技术掌握不深入，代码和库质量低下 | 技术风险 |
| R5 | 需求临时修改 | 在做需求时客户参与不够 | 需求变更风险 |
| R6 | 开发人员不能及时到位 | 某些开发人员需要更多的时间适应还不熟悉的软件工具和环境 | 人员风险 |