项目章程

* **项目名称**

知否笔记

* **项目经理**

李和谦

* **项目背景**

目前学校在校大学生众多，学生存在查找、学习、分享笔记需求。如今电子技术的成熟以及学生群体早已熟悉上网，可以通过构建服务大学生群体的电子技术网站来搭建这一桥梁，实现服务学生的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个笔记分享、查找、学习网站，为在校大学生提供便捷、广泛的学习。

* **项目范围**
  + 公共功能：广告、笔记查看、特定活动；
  + 管理员功能：官方审核、广告管理、推荐笔记管理、活动安排、分析数据；
  + 学生：笔记查询及浏览、分享、评论，个人中心；
* **进度**
  + 2010．3-4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．5月：产品研发；
  + 2020. 5.1-5.10：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020. 5.10-5.25：组建产品网页开发团队以及后台研发团队，进入建设期；并且分配人员进行笔记信息收集，录入。
  + 2020．5.26-5.31：对产品进行完善，将数据放到服务器。
  + 2020. 6月：产品测试、优化
  + 2020．6.1-6.15：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛软件学院学生进行测试，使用）；
  + 2020. 6.16-6.20：对测试结果进行研究，分析，得出下一阶段任务。
  + 2020. 6.22-6.30：对产品进行性能优化，服务的优化
  + 2020. 7月：产品验收
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**