<知否笔记>

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2020-4-13 | <1.0> | 完成项目范围说明书 | 李和谦 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

知否笔记。

# 项目描述

知否笔记是为大学生提供分享笔记、查找笔记、学习如何做笔记的一个平台；主要解决大学生学习过程中如下几方面的问题：

1. 上课不习惯做笔记或者来不及做笔记，导致考试复习时没有参考笔记复习，重新整理时间又不够，导致考试成绩不理想
2. 平时整理笔记时：
   1. 会有遗漏的部分，导致考试失分
   2. 会有理解不够透彻的地方，导致考试失分
3. 以后想复习，考研，之前的笔记却丢了
4. 考试前想借学长学姐笔记，却没有认识的学长学姐
5. 网络上的学习笔记或学习心得很少有身边人（同学校）的，导致不能更贴近自身实际和及时的交流和沟通学习中遇到的问题
6. 想自学其他专业或方向的课，却找不到优秀的学习笔记

针对以上问题开发这样一个平台，来帮助大学生更好的学习、交流、沟通，同时当一所大学用户达到一个级别时可以构建该学校的共享知识网络，这可能将成为这所学校学生可以一代代继承的宝贵知识财富。

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2020年3月6日 | 2020年3月7日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2020年3月8日 | 2020年3月9日 |
| 商业分析报告 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 |
| 评估 | 2020年3月10日 | 2020年3月11日 |
| 缓冲 | 2020年3月11日 | 2020年3月11日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2020年3月13日 | 2020年3月16日 |
| 启动会议 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 规划 | 收集需求 | 2020年3月17日 | 2020年3月18日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2020年3月18日 | 2020年3月19日 |
| 制定进度计划 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 |
| 制定成本、质量计划 | 2020年3月13日 | 2020年3月16日 |
| 人力资源计划 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 沟通计划 | 2020年3月18日 | 2020年3月19日 |
| 风险管理计划 | 2020年3月19日 | 2020年3月20日 |
| 培训计划 | 2020年3月20日 | 2020年3月23日 |
| 缓冲 | 2020年3月27日 | 2020年3月30日 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年4月1日 | 2020年4月4日 | 知否笔记网站、知否笔记管理系统 |
| 培训 | 2020年4月5日 | 2020年4月6日 |
| 编码 | 2020年4月7日 | 2020年6月1日 |
| 测试 | 2020年6月1日 | 2020年6月5日 |
| 稳定 |  | 2020年6月6日 | 2020年4月8日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 时间、人员、资金
* 项目经验，项目可扩展性受到制约
* 技术，项目稳定性受到制约

# 假设条件

* 该平台定位大学生有部分人有做笔记且乐于分享的习惯