**知否笔记**

**项目范围说明书**

**修订时间：2020年3月31日**

# 基本信息

项目名称：知否笔记

项目类型：网站开发

项目经理：李和谦

编写日期：2020年3月31日

# 项目范围说明

## 笔记展示

### 登录页

用户可以通过邮箱登录网站，如果忘记密码可以找回密码

### 注册页

用户可以通过邮箱注册称为网站用户

### 个人信息页

用户登录后可以在该页面查看和修改自己的个人信息，也可以查看自己关注的学霸和关注自己的粉丝

### 通知页

用户可以在该页查看收到的消息，包括系统通知、收到的赞、收到的评论和其他通知

### 首页

展示热门的笔记或新发布的笔记和并推荐相关学霸，可以从导航栏导航到分类的笔记列表页，也可以搜索相关的笔记或人。

### 笔记详情页

展示该笔记的详细内容，包括作者、标题、内容、获赞、浏览、评论、所属分类、相关分类、热门相关笔记等

### 分类展示页

分类展示相关的笔记，和该分类下相关的学霸

## 笔记管理

### 发布笔记页

所有用户都可以在此页面发布自己的笔记

### 管理笔记页

用户可以在此页面管理自己已经发布的笔记，包括对笔记的修改、删除、查看

# 项目可交付成果

1. 知否笔记网站
2. 知否笔记后台管理系统

# 约束条件

### 开发周期约束

自项目启动起一个月为规划设计周期，之后一个月为开发周期，之后一个月进入测试、试运行周期，然后正式上线运行

### 费用约束

项目服务器开支外，不能产生其他额外费用

### 技术约束

使用SpringBoot作为服务端框架，bootstrap作为前端展示框架